# BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

### BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG— NHÓM 06

Hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến — phân công chi tiết

## Tổng quan phân công

| STT | Thành viên | Phụ trách | Vai trò chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Trưởng nhóm | Nền tảng chung + Booking / Ticket + FE | Kiến trúc hệ thống, hạ tầng dùng chung, tích hợp cuối cùng |
| 1 | Thành viên 1 | Customer & Price Policy | Quản lý khách hàng, chính sách giá vé theo loại khách |
| 2 | Thành viên 2 | Movie | Quản lý danh sách phim, tìm kiếm phim |
| 3 | Thành viên 3 | Showtime | Quản lý suất chiếu, liên kết phim & ghế |
| 4 | Thành viên 4 | Seat + CinemaRoom | Quản lý ghế ngồi, phòng chiếu, đặt ghế |
| 5 | Thành viên 5 | Payment | Xử lý thanh toán, cập nhật trạng thái vé |

## Phân công chi tiết theo từng thành viên

Mỗi thành viên phụ trách trọn vẹn một module theo mô hình 3 tầng (Model → Repository → Service → Handler, và cung cấp các method công khai (public API nội bộ) để module khác có thể gọi tới.

★. Trưởng nhóm Nền tảng chung (Giai đoạn 0) + Booking / Ticket

Giai đoạn 0 — bắt buộc hoàn thành trước khi các thành viên khác bắt đầu: - Khởi tạo Spring Boot project (Java 21+, Maven, Spring Web, Gson), cấu hình CORS, tạo cấu trúc package: model/, repository/, service/, handler/, utils/, exception/, data/. - Vẽ Class Diagram (9+ class, 2 interface, 1 abstract class, quan hệ extends/implements/association) bằng draw.io hoặc PlantUML. - Thiết kế schema JSON cho 6 file: customers.json, movies.json, showtimes.json, seats.json, tickets.json, payments.json (đầy đủ field, kiểu dữ liệu). - Tạo các file JSON rỗng trong thư mục data/. - Viết utils chung: FileUtils (đọc/ghi JSON), IdGenerator (sinh mã tự tăng), Validator (kiểm tra phone, email, giá). - Xây dựng exception hierarchy: CustomerNotFoundException, ShowtimeNotFoundException, SeatNotFoundException, SeatAlreadyBookedException, MovieNotShowingException, PaymentFailedException. - Khai báo interface PaymentMethod và TicketPricePolicy (chưa cài đặt). - Code Ticket và Booking model (dùng chung TicketRepository). - Code BookingService với các stub (gọi các method của module khác, tạm trả dữ liệu giả). - Code BookingHandler (REST endpoint POST /api/bookings). Giai đoạn cuối: - Tổng hợp, review code toàn bộ hệ thống và làm FE. - Viết báo cáo.

✦ Method công khai cho module khác

- TicketRepository.findById()

- TicketRepository.update() (dùng chung cho Booking và Payment)

1. Thành viên 1 Customer & Price Policy

Model: - NormalCustomer, StudentCustomer, VIPCustomer kế thừa abstract Customer. - Các enum CustomerType (đã có sẵn từ Giai đoạn 0). Repository: - CustomerRepository với các method: findAll(), findById(), save(), update(), deleteById() — sử dụng FileUtils và Gson để đọc/ghi customers.json. Service: - CustomerService — CRUD, validate (dùng Validator), tìm theo ID. - Cài đặt 3 class TicketPricePolicy: NormalCustomerPricePolicy, StudentPricePolicy, VIPPricePolicy — tính giá dựa trên loại khách và loại ghế (VIP +30%, Double +20%, sinh viên −20%, VIP −30%). Handler: - CustomerHandler (@RestController): GET /api/customers, GET /api/customers/{id}, POST /api/customers.

✦ Method công khai cho module khác - CustomerService.findById(String id) - CustomerService.getPricePolicy(CustomerType type)

2. Thành viên 2 Movie

Model: - Movie — các field: movieId, title, genre, duration, ageLimit, status (enum MovieStatus). Repository: - MovieRepository — findAll(), findById(), findByStatus(), searchByTitle() (không phân biệt hoa thường). Đọc/ghi movies.json. Service: - MovieService — lấy danh sách đang chiếu, tìm theo tên, kiểm tra phim có đang chiếu không. Handler: - MovieHandler — GET /api/movies (chỉ trả phim đang chiếu), GET /api/movies/search?title=....

✦ Method công khai cho module khác - MovieService.findById(String id) - MovieService.isShowing(String movieId)

3. Thành viên 3 Showtime

Model: - Showtime — các field: showtimeId, movie (Movie), room (CinemaRoom), startTime, endTime, basePrice, danh sách ghế (List<Seat>). Repository: - ShowtimeRepository — findAll(), findById(), findByMovieId(). Đọc/ghi showtimes.json. Service: - ShowtimeService — kiểm tra suất chiếu tồn tại, thuộc phim đang chiếu, còn ghế trống (gọi SeatService). Handler: - ShowtimeHandler — GET /api/showtimes/{id}, GET /api/showtimes?movieId=....

✦ Method công khai cho module khác - ShowtimeService.findById(String id) - ShowtimeService.getAvailableSeats(String showtimeId) (gọi xuống SeatService)

4. Thành viên 4 Seat + CinemaRoom

Model: - Seat — seatId, seatNumber, seatType (enum SeatType), status (enum SeatStatus). - CinemaRoom — roomId, roomName, totalSeats. Repository: - SeatRepository — findAll(), findById(), findByShowtimeId(), findAvailableSeats(), update(Seat). Đọc/ghi seats.json (seed theo showtimeId). - CinemaRoomRepository — CRUD cơ bản (đọc/ghi cinemarooms.json). Service: - SeatService — kiểm tra ghế tồn tại, còn trống, đặt ghế (cập nhật status). - CinemaRoomService — CRUD đơn giản. Handler: - SeatHandler — GET /api/seats/available?showtimeId=.... - CinemaRoomHandler (nếu cần).

✦ Method công khai cho module khác - SeatService.findById(String id) - SeatService.isAvailable(String seatId) - SeatService.bookSeat(String seatId) (cập nhật status)

5. Thành viên 5 Payment

Model: - Payment — paymentId, ticket (Ticket), method (String), amount, paidAt, success (boolean).

Repository: - PaymentRepository — findAll(), findById(), save(). Đọc/ghi payments.json. Service: - Cài đặt 3 class PaymentMethod: CashPayment, BankTransferPayment, EWalletPayment — xử lý thanh toán (Cash luôn thành công, BankTransfer/EWallet có tỉ lệ thành công 80%). - PaymentService — nhận ticketId và phương thức, tìm ticket, áp dụng đúng PaymentMethod, cập nhật paymentStatus của Ticket (PAID/FAILED) và lưu Payment. Handler: - PaymentHandler — POST /api/payments (body: {ticketId, method}).

✦ Method công khai cho module khác - Gọi trực tiếp vào TicketRepository.findById() và TicketRepository.update() - Không gọi qua BookingService

## Ghi chú chung

- Giai đoạn 0 do Trưởng nhóm hoàn thành trước, làm nền tảng chung cho toàn bộ dự án (model, exception, utils, schema dữ liệu, class diagram).

- Các thành viên chỉ được gọi vào module khác thông qua đúng "Method công khai" đã quy định — không truy cập trực tiếp Repository của module khác.

- Mỗi thành viên chịu trách nhiệm viết Frontend riêng cho module của mình để đảm bảo tiến độ song song.